АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	N

О внесении изменений в постановление администрации Шарангского муниципального округа от 16.03.2023г.                  № 204  «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Шарангского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы»

В соответствии  с решением Совета депутатов от 23.12.2025 г. № 103 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов Шарангского
муниципального округа от 24.12.2024 г. №89 «О бюджете Шарангского
муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»,
решением Совета депутатов от 23.12.2025г. №104 «О бюджете Шарангского
муниципального округа на 2026год и на плановый 2027 и 2028 годов», в целях приведения в соответствие с требованиями Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области и доведенными лимитами денежных средств, в соответствии с результатами общественных обсуждений, администрация Шарангского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

- Внести в муниципальную программу   «Формирование комфортной городской среды на территории Шарангского муниципального округа Нижегородской области» (далее также – Программа), утвержденную постановлением администрации Шарангского муниципального округа от 16.03.2023г. № 204 (в редакции от 27.02.2025 года) следующие изменения:

  - Пункт «Объемы бюджетных ассигнований» Паспорта Программы  изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования – 46359,55383 тыс.руб., в том числе: средства федерального бюджета и средства областного бюджета – 40151,42828 тыс.руб.;средства местного бюджета 6208,12555тыс.руб., не менее 10% от суммы субсидий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
|  | ФБ, ОБ, МБ, привл. | 7009,33400 | 6606,42100 | 7956,13334 | 5910,16549 | 7246,30000 | 7311,20000 | 2160,00000 | 2160,00000 | 46359,55383 |
|  | МБ | 1031,66700 | 991,34200 | 1019,80000 | 591,01655 | 851,90000 | 858,40000 | 432,00000 | 432,00000 | 6208,12555 |
|  | ФБ, ОБ, | 5977,66700 | 5615,07900 | 6936,33334 | 5319,14894 | 6394,400000 | 6452,80000 | 1728,000000 | 1728,000000 | 40151,42828 |
|  | Привл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Пункт 2.1. «Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальных образованиях» Программы   дополнить абзацами 13 и 14  следующего содержания:

«В связи с необходимостью благоустройства центральной части поселка, в том числе, по причине высокого физического износа существующих покрытий и элементов благоустройства, по решению ОМСУ округа на 2026 год запланировано также благоустройство сквера «Юбилейный» в р.п.Шаранга Нижегородской области.

В перечень мероприятий Программы также  включено мероприятие по содержанию благоустроенных ранее территорий (парка Заречный и территории пляжа, зоны отдыха по улице Победы, 29)»

  - Пункт 2.5. «Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на каждый год реализации программы» Программы  изложить в следующей редакции:

« Реализацию Программы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидий из областного и федерального бюджетов бюджету Шарангского муниципального округа Нижегородской области.

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств Шарангскому муниципальному округу для последующей поддержки реализации программы   формирования комфортной городской среды  на территории р.п.Шаранга.

# Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении N 6.

Софинансирование работ из дополнительного перечня за счет средств, полученных муниципальными образованиями  в качестве субсидии, осуществляется при условии участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). Доля и форма участия, определяется органом местного самоуправления в муниципальной программе с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня доля участия должна составлять не менее  20  процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.»

  - Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«					Приложение N 1 к муниципальной программе              «Формирование комфортной городской среды на территории Шарангского муниципального округа Нижегородской области»

- СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ

| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 23 | 30 | 32 | 32 | 35 | 37 | 39 | 42 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 55 | 71 | 76 | 76 | 83 | 88 | 93 | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах муниципального образования) | Проценты | 60 | 75 | 80 | 80 | 85 | 89 | 93 | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 7,01 | 7,01 | 7,1121 | 7,4921 | 10,3546 |  |  |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 68 | 68 | 69 | 72 | 100 |  |  |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

*Доля трудового участия определяется как отношение количества собственников многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ, к общему количеству собственников, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на данной дворовой территории.												»

  - Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

# «Приложение N 3 к муниципальной программе

# « Формирование комфортной городской среды на территории

# Шарангского муниципального округа Нижегородской области»

# ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ Р.П.ШАРАНГА, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ И РЕМОНТУ

| N | Наименование | Площадь, планируемая под благоустройство, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Ленина, д.10 | 0,0987 | Реализовано в 2018 году |
|  | ул. Ленина, д.15 | 0,0486 | Реализовано в 2018 году |
|  | ул.Ленина, д.17 | 0,0724 | Реализовано в 2018 году |
|  | ул.Комсомольская , дд.14,16 | 0,1614 | Реализовано в 2021 году |
|  | ул.Комсомольская, д.7 | 0,1043 | Реализовано в 2021 году |
|  | ул. Комсомольская, д.10 | 0,0961 | Реализовано в 2021 году |
|  | ул.Свободы, д.29 | 0,1178 | Реализовано в 2021 году |
|  | ул.Свободы, д.31 | 0,0913 | Реализовано в 2021 году |
|  | ул.Механизаторов, дд.1,3 | 0,3500 | Реализовано в 2022 году |
|  | ул.Садовая, дд.22,24 | 0,2435 | Реализовано в 2022 году |
|  | ул.Садовая, дд.28,30 | 0,3953 | Реализовано в 2022 году |
|  | ул.Свободы, д.3 | 0,0820 | Реализовано в 2022 году |
|  | ул.Свободы, д.5 | 0,0710 | Реализовано в 2022 году |
|  | ул.Свободы, д.7 | 0,0625 | Реализовано в 2022 году |
|  | ул.Советская, д.2б | 0,0631 | Реализовано в 2022 году |
|  | ул.Горького, д.4 | 0,0778 | Реализовано в 2022 году За счет дополнительных средств и экономии |
|  | ул.Горького, д.8 | 0,1264 | Реализовано в 2022 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шарангского муниципального района Нижегородской области на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области |
|  | ул.Первомайская, д.29 | 0,0861 | Реализовано в 2022 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шарангского муниципального района Нижегородской области на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области |
|  | ул.Большевиков, д.34 | 0,0780 | Реализовано в 2023 году |
|  | ул.Большевиков, д.36 | 0,0743 | Реализовано в 2023 году |
|  | ул.Большевиков дд.38,40,42 | 0,2240 | Реализовано в 2023 году |
|  | ул.Спортивная, д.2 | 0,1750 | Реализовано в 2023 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шарангского муниципального округа Нижегородской области на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области |
|  | ул.Строителей, д.7 | 0,2070 | Реализовано в 2023 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шарангского муниципального округа Нижегородской области на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области |
|  | ул.Советская, д.21 | 0,0894 | Реализовано в 2024 году |
|  | ул.Советская , д.25 | 0,0749 | Реализовано в 2024 году |
|  | ул. Советская, д.27 | 0,0720 | Реализовано в 2024 году |
|  | ул.Советская, д.29 | 0,0744 | Реализовано в 2024 году |
|  | ул.Горького, д.10 | 0,1183 | Реализовано в 2024 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шарангского муниципального округа Нижегородской области на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области |
|  | ул.Горького, д.13 | 0,0950 | Реализовано в 2024 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шарангского муниципального округа Нижегородской области на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области |
|  | ул.Горького, д.14 | 0,0566 | Реализовано в 2024 году |
|  | 2025 год |  |  |
|  | ул.Горького, д.2 | 0,0670 | Реализовано в 2025 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шарангского муниципального округа Нижегородской области на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области |
|  | ул.Горького, д.5 | 0,0675 | Реализовано в 2025 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шарангского муниципального округа Нижегородской области на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области |
|  | 2027-2030 гг |  |  |
|  | ул.Горького, д.6 | 0,0526 |  |
|  | ул.Горького, д.11 | 0,0586 |  |
|  | ул. Горького, д.12 | 0,0846 |  |
|  | ул.Горького, д.18 | 0,0723 |  |
|  | ул. Заречная , д.18 | 0,0750 |  |
|  | ул.Октябрьская, д.6 | 0,0630 |  |
|  | ул.Советская , д.23а | 0,0393 |  |
|  | ул.Советская, д. 2 а | 0,2682 |  |
|  | ул.Советская, д.40 | 0,0500 |  |
|  | ул.Советская, д.50 | 0,0293 |  |
|  | Итого | 4,6146 |  |

Перечень дворовых территорий на 2027-2030 гг. подлежит уточнению.»

  - Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

# Приложение N 4 к муниципальной программе

# « Формирование комфортной городской среды на территории

# Шарангского муниципального округа Нижегородской области»

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА

НАСЕЛЕНИЯ Р.П.ШАРАНГА, ПЛАНИРУЕМЫХ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ,  А ТАКЖЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО КОТОРЫХ ВЫПОЛНЕНО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ФКГС,

ПОДЛЕЖАЩИХ СОДЕРЖАНИЮ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

|  | Наименование территории общего пользования и места массового отдыха населения | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | 2025 год |  |
| 1. | Зона отдыха по ул.Победы, 29 в р.п.Шаранга | 0,1021 |
|  | 2026 |  |
| 2. | Благоустройство сквера «Юбилейный» в р.п.Шаранга Нижегородской области | 0,3800 |
|  | 2027-2030гг.* |  |
| 3 | Благоустройство детского спортивно-игрового комплекса по ул.Рябиновая в р.п.Шаранга | 2,8625** |
| 4 | Благоустройство зоны отдыха на территории сквера по ул.Рябиновая в р.п.Шаранга |  |
| 5 | Устройство ограждения и освещения территории сквера по ул.Рябиновая в р.п.Шаранга |  |
|  | 2023-2030 гг |  |
| 6. | Содержание общественных территорий, благоустройство которых выполнено в рамках муниципальных программ формирования комфортной городской среды: - Территория многофункционального парка «Заречный» (1и 2 очереди); - Территория пляжа - зона отдыха по ул. Победы, 29 в р.п.Шаранга | 7,1021 5,3 1,7 0,1021 |

*- может быть реализовано в рамках одного проекта «Благоустройство сквера по улице Рябиновая в р.п.Шаранга» по согласованию с Министерством энергетики и ЖКХ НО

- территориально объекты находятся в пределах 1 земельного участка»

  - Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

# «Приложение N 6 к муниципальной программе

# « Формирование комфортной городской среды на территории

# Шарангского муниципального округа Нижегородской области»

# РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Формирование комфортной городской среды на территории Шарангского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в том числе: | ФБ, ОБ, МБ, привл. |  |  |  |  | 7009,33400 | 6606,42100 | 7956,13334 | 5910,16549 | 7246,30000 | 7311,20000 | 2160,00000 | 2160,00000 | 46359,55383 |
|  | Администрация Шарангского муниципального округа Нижегородской области | МБ |  |  |  |  | 1031,66700 | 991,34200 | 1019,80000 | 591,01655 | 851,90000 | 858,40000 | 432,00000 | 432,00000 | 6208,12555 |
|  | территориальный отдел рабочего поселка Шаранга администрации Шарангского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | ФБ, ОБ, |  |  |  |  | 5977,66700 | 5615,07900 | 6936,33334 | 5319,14894 | 6394,400000 | 6452,80000 | 1728,000000 | 1728,000000 | 40151,42828 |
|  | Заинтересованные лица | Привл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов р.п.Шаранга | Всего, в том числе: | ФБ, ОБ, МБ, привл. |  |  |  |  | 3702,33400 | 3299,42100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7001,75500 |
|  | Администрация Шарангского муниципального округа Нижегородской области | МБ |  |  |  |  | 370,26700 | 329,94200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,20900 |
|  | территориальный отдел рабочего поселка Шаранга администрации Шарангского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | ФБ, ОБ, |  |  |  |  | 3332,06700 | 2969,47900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6301,54600 |
|  | Заинтересованные лица | Привл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1. **Проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях (в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шарангского муниципального округа Нижегородской области на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области) | Всего, в том числе: | ОБ, МБ, привл. |  |  |  |  | 2057,00000 | 2057,00000 | 2160,00000 | 0 | 1272,50000 | 1272,50000 | 2160,00000 | 2160,00000 | 13139,00000 |
|  | Администрация Шарангского муниципального округа Нижегородской области | МБ |  |  |  |  | 411,40000 | 411,40000 | 432,00000 | 0 | 254,50000 | 254,50000 | 432,00000 | 432,00000 | 2627,80000 |
|  | территориальный отдел рабочего поселка Шаранга администрации Шарангского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | ОБ |  |  |  |  | 1645,60000 | 1645,60000 | 1728,00000 | 0 | 1018,00000 | 1018,00000 | 1728,00000 | 1728,00000 | 10511,2 |
|  | Заинтересованные лица | Привл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1. Благоустройство общественных пространств и мест массового отдыха населения | Всего, в том числе: | ФБ, ОБ, МБ, привл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 5796,13334 | 5910,16549 | 5973,80000 | 6038,70000 | 0 | 0 | 23718,79883 |
|  | Администрация Шарангского муниципального округа Нижегородской области | МБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 587,80000 | 591,01655 | 597,40000 | 603,90000 | 0 | 0 | 2380,11655 |
|  | территориальный отдел рабочего поселка Шаранга администрации Шарангского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | ФБ, ОБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 5208,33334 | 5319,14894 | 5376,40000 | 5434,80000 | 0 | 0 | 21338,68228 |
|  | Заинтересованные лица | Привл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2. 2. Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | Всего, в том числе: | ОБ, МБ, привл. |  |  |  |  | 1250,00000 | 1250,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500,00000 |
|  | Администрация Шарангского муниципального округа Нижегородской области | МБ |  |  |  |  | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00000 |
|  | территориальный отдел рабочего поселка Шаранга администрации Шарангского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | ОБ |  |  |  |  | 1000,000 | 1000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,00000 |
|  | Заинтересованные лица | Привл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Объемы ассигнований на 2026-2030 гг. подлежат уточнению с учетом утверждения бюджетов муниципальных образований и размера предоставленной субсидии на соответствующий финансовый год

** в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шарангского муниципального округа Нижегородской области на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области

»

  - Приложение № 7 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

# Приложение N 7 к муниципальной программе

# « Формирование комфортной городской среды на территории

# Шарангского муниципального округа Нижегородской области»

# ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Контрольное событие N 1 Благоустройство дворовых территорий | территориальный отдел рабочего поселка Шаранга администрации Шарангского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие N 1.1 Благоустройство дворовых территорий в р.п.Шаранга по адресам: ул.Большевиков, д.34 ул.Большевиков, д.36 ул.Большевиков дд.38,40,42 ул.Спортивная, д.2 ул.Строителей, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие N 1.2 Благоустройство дворовых территорий в р.п.Шаранга по адресам: ул.Советская, д.21 ул.Советская , д.25 ул. Советская, д.27 ул.Советская, д.29 ул.Горького, д.10 ул.Горького, д.13 ул.Горького, д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №1.3. Благоустройство дворовых территорий в р.п.Шаранга по адресам: ул.Горького, д.2 ул.Горького, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 1.4 Благоустройство дворовых территорий в р.п.Шаранга по адресам: ул.Горького, д.6 ул.Горького, д.11 ул. Горького, д.12 ул.Советская, д.50 ул.Советская , д.23а ул.Октябрьская, д.6 ул.Горького, д.18 ул. Заречная , д.18 ул.Советская, д.40 ул.Советская, д. 2 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №2 Благоустройство общественных пространств и мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.1. Благоустройство зоны отдыха по ул.Победы,29 в р.п.Шаранга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.2. Благоустройство сквера «Юбилейный» в р.п.Шаранга Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.3. Благоустройство детского спортивно-игрового комплекса по ул.Рябиновая в р.п.Шаранга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.4. Благоустройство зоны отдыха на территории сквера по ул.Рябиновая в р.п.Шаранга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.5. Устройство ограждения и освещения территории сквера по ул.Рябиновая в р.п.Шаранга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №3 Содержание объектов благоустройства и общественных территорий** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Адресный перечень и очередность подлежат уточнению с учетом, поступивших предложений от заинтересованных лиц,

** Содержание объектов благоустройства и общественных территорий  в период с 2025  по 2030 год  при отсутствии субсидирования может быть осуществлено в рамках МП «Благоустройство Шарангского муниципального округа»											»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Царегородцева А.И.

Глава МСУ	Д.О.Ожиганов

О.М.Сигарева

2-17-23

Зав.орг.-прав.отделом